독서 토론 코칭 시스템

Reading Discussion Coach

LLMOps 프로젝트 기획서

버전 0.2 · 피드백 반영 개정판 (No-Training MVP)

2026-06-12

개정 요약 (v0.1 → v0.2) — 외부 피드백 4건을 전면 반영 ① 환각·저작권 위험: 책 요약만으로 '구체 장면 질문'을 만들면 환각이 난다 → 그라운딩 범위를 메타데이터+사용자 발화로 명시하고, 본문 전문 RAG는 MVP에서 제외(저작권). 프롬프트에 [그라운딩 규칙]과 환각 금지 가드 주입. ② 평가 신뢰도: LLM-as-a-Judge는 좋으나 사람 평가와의 상관 확인이 필요 → 골든셋을 30+로 확대하고, Judge–사람 Spearman 상관 ≥ 0.70 게이트를 평가 절차에 명문화. ③ 과대 범위 축소: Phase 3의 Reward Model/DPO는 과제 범위에 과함 → 전 단계에서 '학습 없이' 운영. 프롬프트 버저닝·평가 회귀·A/B·로깅으로 품질을 개선하는 로드맵으로 교체. ④ 산출물 정렬: 비용·지연·안전·품질을 함께 보는 설계를 살려 최종 산출물을 운영 대시보드와 평가 노트북 중심으로 재정렬(/ops/overview, eval_summary.json).

# 0. 핵심 설계 원칙

본 개정판은 다음 세 원칙을 일관되게 적용한다.

질문 우선 — 코치는 답이 아니라 질문을 준다. 가치의 축은 '정답 정확도'가 아니라 '질문 품질'이다.

그라운딩 우선 — 코치는 자신이 실제로 가진 근거(메타데이터 요약 + 사용자 발화)에만 닻을 내린다. 모르면 지어내지 않고 사용자에게 되묻는다.

학습 없이(No-Training) — 파인튜닝·Reward Model·DPO 등 모델 학습을 하지 않는다. 품질 개선은 프롬프트 버저닝과 골든셋 평가 회귀, 온라인 A/B, 로깅으로만 이룬다.

# 1. 아이디어

책의 정답을 알려주는 AI가 아니라, 당신이 책에 대해 더 깊이 생각하게 만드는 AI 코치.

본 프로젝트는 책을 읽었거나 읽고 있는 사용자와 멀티턴 대화를 통해 사고의 결을 다듬도록 돕는 AI 독서 토론 코치다. 시스템의 핵심 산출물은 정보나 요약이 아니라 "좋은 후속 질문"이며, 사용자가 책에 대한 자신의 해석·평가·적용을 스스로 정련하도록 안내한다.

## 1.1 한 줄 정의

「입력한 책에 대해 AI 코치가 6~10턴의 대화로 사용자의 사고를 끌어내고, 세션이 끝나면 그 사고 여정을 회고문으로 자동 정리해 주는 시스템.」

## 1.2 핵심 차별 포인트

AI는 정답을 제시하지 않는다. 사용자의 발화에서 숨은 전제·모호한 용어·비약을 한 가지 짚고, 사용자의 말 또는 책 메타데이터에 닻을 내린 열린 질문 1개를 던진다.

3가지 코칭 톤(중립형·질문 중심형·도전형)을 3-way A/B로 동시 운영하며 정량 비교한다.

세션 종료 시 "오늘 내가 무슨 생각을 했는가"를 자동 회고문으로 남긴다.

질문 품질에 특화된 4축 LLM-as-a-Judge 루브릭에 더해, 환각 플래그와 사람 보정(Spearman 상관)으로 평가 자체의 신뢰도를 확보한다.

그라운딩 범위 명세 (피드백 ① — 환각/저작권) 허용 정보원: (1) DB의 짧은 책 메타데이터 요약, (2) 사용자가 직접 발화한 내용. 이 둘 뿐이다. MVP는 책 본문 전문을 RAG로 검색하지 않는다 — 저작권 리스크와 환각 위험을 동시에 차단하기 위한 의도적 범위 결정. 구체적 장면이 필요하면 코치가 장면을 단정하지 않고 '그 장면을 조금 더 묘사해 주실래요?'로 사용자에게서 구체성을 끌어온다 → 구체성과 그라운딩을 사용자 발화로 이전. 정책의 단일 출처: configs/model.yaml의 grounding 블록 + configs/prompts.yaml의 [그라운딩 규칙].

# 2. 기획 의도 및 배경

독서는 '혼자 읽고 끝'에서 '읽은 것을 나누는 행위'로 옮겨가고 있으나(독서 모임 플랫폼·SNS 독후감 문화), 대부분 시공간 제약이나 글쓰기 부담을 동반한다. LLM은 '질문으로 사고를 안내한다'는 고전적 교수법을 자동화하기에 적합하다. 본 시스템은 이 적합성을 '독서 후 사고 정리'라는 구체적 맥락에 결합한다.

관찰 1 — 책을 덮고 며칠이면 인상이 휘발된다. 사고를 정리할 시간을 따로 갖지 못한다.

관찰 2 — 사람들은 책의 '정답'을 검색·SNS·요약 영상에 위탁한다.

관찰 3 — 독서 모임은 효과적이나 진입 장벽(시간·장소·구성)이 높다.

→ '언제든 접속 가능한 1:1 독서 토론 상대'를 AI로 제공하되, 정답을 주는 챗봇이 아니라 사고를 단계적으로 깊게 만드는 코치로 설계한다. 동시에 '질문 품질'이라는 LLM 운영 지표가 어떻게 정의·검증되어야 하는지를 보이는 LLMOps 사례 연구를 겸한다.

# 3. 문제 정의

## 3.1 사용자 측 문제

| 문제 | 구체적 양상 | 본 시스템의 응답 |
| --- | --- | --- |
| P1. 사고 정리의 부재 | 책을 덮은 직후의 인상이 며칠 내 휘발됨 | 세션 단위 멀티턴 + 자동 회고문으로 사고를 글로 고정 |
| P2. 외부 정답 의존 | 검색·SNS·요약 영상에서 '올바른 해석'을 찾음 | 정답 제공 금지 프롬프트 + 질문 중심 코칭 |
| P3. 토론 상대 부재 | 독서 모임은 제약이 크고 일상엔 책 얘기 상대가 없음 | 1:1 AI 코치 — 언제든, 책 1권부터 |
| P4. 글쓰기의 부담 | '잘 써야 한다'는 압박으로 독후감 시도가 좌절 | 사용자는 말로만 대화, 회고문은 시스템이 작성 |

## 3.2 기술/운영 측 난제

난제 1 — 정답 정확도 위주 지표(Faithfulness·Exact Match)는 '좋은 질문' 평가에 부적합 → 새 4축 루브릭 필요.

난제 2 — 멀티턴은 토큰 누적으로 비용·지연이 비선형 증가 → 메모리 압축 전략 필요.

난제 3 — 감상 도메인은 자기 노출이 자연스러워 자해·위기 발화에 대한 안전 분기가 필수.

난제 4 — 최적 코칭 톤은 사전에 알 수 없음 → 데이터 기반 A/B 구조 필요.

난제 5 — 요약만으로 구체 장면을 인용하면 환각 발생, 평가자(LLM)도 편향될 수 있음 → 그라운딩 범위 명세 + 사람 보정 필요. (v0.2 신규)

## 3.3 정량적 성공 기준 (KPI)

| 영역 | 지표 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 참여 | Avg Turns / Session | ≥ 6턴 |
| 참여 | Reflection Open Rate | ≥ 70% |
| 품질 | Question Depth Score (4축) | ≥ 4.0 / 5.0 |
| 품질 | Fabrication Rate (환각률) | ≤ 5% (v0.2 신규) |
| 품질 | Judge–사람 Spearman 상관 | ≥ 0.70 (v0.2 신규) |
| 품질 | Reflection Coherence | ≥ 4.0 / 5.0 |
| 성능 | p95 Turn Latency | ≤ 5.0 s |
| 비용 | Avg Session Cost | ≤ $0.005 |
| 안전 | PII Mask Recall | 100% |
| 안전 | Crisis Detection Recall | 100% |

# 4. 핵심 해결 방안

## 4.1 6대 핵심 요소

| # | 요소 | 해결 대상 | 핵심 메커니즘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3-way 코칭 스타일 | P2, 난제 4 | v1 중립형·v2 질문 중심형·v3 도전형을 동시 운영, 세션 시작 시 분기 |
| 2 | 세션 기반 멀티턴 | P1, P3 | books–sessions–turns–reflections 4-tier DB로 모든 발화 보존 |
| 3 | 대화 메모리 압축 | 난제 2 | [요약 1개 + 최근 K턴 원문] 두-구간 전략, 10턴 시점 압축 트리거 |
| 4 | Function Calling 사고 단계 분류 | 운영 인사이트 | 응답 생성과 같은 호출에서 4단계로 분류(추가 호출 없음) |
| 5 | JSON 모드 자동 회고문 | P4 | 종료 시 themes/open_questions/summary_text 3필드 JSON |
| 6 | PII 마스킹 + Crisis Detection | 난제 3 | 정규식 PII 마스킹 + 위기 키워드 시 LLM 중단·전문기관 안내 |

v0.2에서는 위 6요소를 떠받치는 두 개의 횡단(cross-cutting) 장치를 추가한다: (A) 모든 스타일에 공통 주입되는 [그라운딩 규칙](환각 방지), (B) 사람 보정이 포함된 평가 루프(평가 신뢰도).

## 4.2 3가지 코칭 스타일

| 스타일 | 역할 | 응답 패턴 / 그라운딩 |
| --- | --- | --- |
| v1 · 중립형 (대조군) | 친절한 동반 독자 | 발화를 받아 책 내용과 연결 후 후속 질문 1개. 3~5문장. 지어낸 인용 금지. |
| v2 · 질문 중심형 (주실험군) | 숨은 전제·모호함·비약을 한 가지 짚고 열린 질문 1개 | 질문은 '사용자가 방금 한 말' 또는 요약에 실제 있는 요소에만 닻. Yes/No·정답 제공 금지. 2~4문장. |
| v3 · 도전형 (Devil's Advocate) | 정중한 반론 1개 + 도전 질문 | 반론도 사용자 발화/메타에 연결. 요약에 없는 장면 인용 금지. 3~5문장. |

## 4.3 '좋은 질문'의 평가 기준 — 4축 루브릭 (그라운딩 재정의)

| 축 | 정의 (v0.2 개정) | 가중치 |
| --- | --- | --- |
| Openness | Yes/No로 닫히지 않고 사고를 확장시키는가 | 0.2 |
| Groundedness | 사용자 발화 또는 제공된 책 메타데이터에 닻을 내렸는가 (지어낸 인용이면 감점) | 0.3 |
| Specificity | 추상적 일반론이 아니라, 사용자의 말/메타에서 끌어온 구체성이 있는가 | 0.2 |
| Provocativeness | 사용자가 다시 답하고 싶을 만큼 흥미를 끄는가 | 0.3 |

Question Depth Score = 4축 가중 평균(1~5). 여기에 더해 fabrication(0/1) 플래그로 '요약·발화에 없는 장면을 지어냈는지'를 별도 집계한다. Groundedness 점수와 fabrication 플래그가 환각을 이중으로 잡는다.

# 5. 서비스 대상 및 사용 방법

| 페르소나 | 특징 | 주요 사용 시점 |
| --- | --- | --- |
| P-A. 진지한 독자 (20~30대) | 월 2~4권, 독서 모임 경험, SNS 짧은 감상 | 책 막 덮은 직후, 인상이 식기 전 |
| P-B. 재독 학습자 (30~40대) | 비문학 위주, 메모·하이라이트 활용 | 독서 중 막힘, 개념 정리가 필요한 순간 |
| P-C. 독서 모임 멤버 (전 연령) | 월 1회 오프라인 모임 | 모임 발제 준비, 자기 입장 다듬기 |

사용 흐름: ① 책 제목 입력(DB가 메타 그라운딩 준비) → ② 코칭 스타일 선택(기본 v2) → ③ 멀티턴 대화(화면에 직전 응답 latency·cost 메트릭 표시) → ④ '회고문 받기' 클릭 시 themes/open_questions/summary 자동 생성 → ⑤ 회고문 공유 또는 새 세션.

# 6. 모델 설계

## 6.1 모델 선정

| 구분 | 선택 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 기본 모델 | OpenAI gpt-4o-mini | 한국어 사고력·도구 호출·JSON 모드 충족, 입력 $0.15/출력 $0.60 per 1M. 세션 비용 $0.005 목표 부합. |
| 판정 모델(Judge) | gpt-4o-mini, temp 0 (운영은 gpt-4o 권장) | 온도 0 + 라벨 셔플로 자기 편향 최소화. 사람 평가 30+건과의 Spearman 상관으로 신뢰도 검증. |
| 회고문 생성 | gpt-4o-mini, JSON 모드 | themes/open_questions/summary_text 3필드 강제. 파싱 실패 시 fallback. |

## 6.2 프롬프트 엔지니어링 + 그라운딩 계약

프롬프트는 v1/v2/v3 시스템 메시지로 분리되어 configs/prompts.yaml에 버전 관리된다.

[책 요약] 블록을 시스템 메시지 상단에 강제 주입하여 그라운딩 보장.

[절대 규칙] 블록에 '정답 제공 금지', 'Yes/No 금지' 가드 명시.

[그라운딩 규칙] 블록(v0.2 신규)을 세 스타일에 공통 주입: ①근거는 요약+사용자 발화뿐, ②요약에 없는 장면·대사·페이지를 지어내 인용 금지, ③구체성이 필요하면 사용자에게 되묻기.

회고문 프롬프트에도 '대화에 실제 등장한 내용만 근거로' 환각 금지 가드 추가.

## 6.3 Function Calling — 사고 단계 분류

응답 생성과 동일한 호출 안에서 tool_choice='auto'로 Function을 동봉하여, 별도 호출 없이 사용자 발화를 observation/interpretation/evaluation/application 4단계로 분류한다(비용·지연 영향 거의 없음). 이 메타는 응답 텍스트엔 포함되지 않고 turns 테이블에만 적재되어 운영 인사이트로 쓰인다.

## 6.4 메모리 설계 — 두-구간 전략

최근 K턴(기본 4턴)은 원문 유지, 그보다 오래된 턴은 '이전 대화 요약' 1개로 LLM 압축.

압축 트리거: 메시지 수 ≥ 10 시점. 효과: 8~10턴 세션에서 컨텍스트 토큰 약 40~55% 절감(내부 측정).

## 6.5 안전 가드

입력 — 정규식 PII 마스킹(전화/이메일/주민번호) 후 LLM 전달.

입력 — 일반 유해어는 HTTP 400 차단.

입력 — 자해·위기 키워드 매칭 시 LLM 호출을 중단하고 위기상담전화(1393, 1577-0199) 안내로 즉시 응답.

출력 — JSON 파싱 실패 시 fallback, [그라운딩 규칙]으로 책 외 단정문/지어낸 인용 차단.

# 7. LLMOps 파이프라인 설계

본 시스템은 데이터 → 평가(+사람 보정) → 운영 → 피드백(프롬프트 개선)의 순환을 갖춘다. 단, 이 순환은 모델 학습을 포함하지 않는다.

## 7.1 전체 아키텍처

| 계층 | 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Streamlit | 사용자 채팅 UI + Ops 사이드바(운영 종합 패널) |
| Backend | FastAPI | 세션 시작/턴/종료 + /ops 집계(styles, overview) |
| LLM Layer | OpenAI gpt-4o-mini | 코칭 응답 + Function Calling + JSON 회고문 |
| DB | PostgreSQL 15 | books / sessions / turns / reflections 4 테이블 |
| Log Sink | logs/turns.csv | DB 외 별도 CSV 적재(분석·노트북용) |
| 평가 | Jupyter Notebook | LLM-as-a-Judge + 사람 보정 → eval_summary.json |
| Container | Docker Compose | DB → backend → frontend healthcheck 순차 부팅 |

## 7.2 데이터 파이프라인

입력 — 베스트셀러 20권 메타(제목/저자/짧은 요약/이미지) CSV 시드, 첫 부팅 시 자동 적재.

운영 중 — 모든 발화·응답·메트릭이 turns 테이블 + logs/turns.csv 이중 적재.

프라이버시 — PII 마스킹 후 적재, 원본 미보관, 세션 메타 90일 보관.

## 7.3 평가 파이프라인 — 30+ 골든셋 + 사람 보정 (피드백 ②)

평가를 매번 사람이 하기 어려우므로 LLM-as-a-Judge로 자동화하되, '평가를 믿어도 되는지'를 사람 평가와의 상관으로 검증한다.

골든셋 — 책 10권 × 시나리오 3종(첫인상/강한의견/자기적용) = 30 케이스를 notebooks/evaluation.ipynb에 코드로 보존(권고 30~50 충족).

생성·채점 — 3 스타일 × 30 = 90 응답을 생성하고 4축 + fabrication 플래그로 채점.

사람 보정 — human_ratings_template.csv를 내보내 평가자가 동일 4축으로 30+건 채점 → Judge 점수와 Spearman 상관 계산. Depth 상관 ρ < 0.70이면 Judge 프롬프트를 재튜닝하기 전까지 A/B 의사결정에 Judge를 쓰지 않는다.

오프라인 재현 — API 키/백엔드가 없어도 모의 모드로 채점·상관·집계·시각화·산출물 저장까지 전체 파이프라인이 실행된다(교육·검증용).

회귀 게이트 — 프롬프트/모델 변경 시 같은 골든셋 재실행, Depth 하락·fabrication 상승 여부를 확인하고 eval_summary.json을 커밋.

Judge 자기 편향 통제 (난제 5) 온도 0 고정 + 평가 라벨(스타일) 셔플로 위치/이름 편향 최소화. 생성 모델과 판정 모델 분리(운영 시 판정은 상위 모델 권장). 최종 안전장치는 '사람 보정' — 사람과의 Spearman 상관이 곧 Judge 신뢰도이며, 0.70 미만이면 점수를 신뢰하지 않는다.

## 7.4 운영 파이프라인 — A/B 트래픽 분기

| 단계 | 트래픽 배분 | 기간 | 전환 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 동등 운영 | v1 25% / v2 50% / v3 25% | 1주차 | 샘플 ≥ 200 세션 |
| 2단계 우세안 확대 | 최고 스타일 70% / 나머지 15%씩 | 2~4주차 | Depth ≥ 4.0 유지 + p95 ≤ 5s + 사람 상관 ≥ 0.70 |
| 3단계 최종 채택 | 최고 스타일 90% / 옵션 10% | 5주차~ | NPS ≥ 30 |

## 7.5 모니터링 — 비용·지연·안전·품질 한 화면 (피드백 ④)

GET /ops/overview — logs/turns.csv에서 p50/p95 지연, 턴당 평균 비용, 위기 안전 분기 건수를 집계하고, eval_summary.json의 품질 점수를 합쳐 단일 응답으로 반환.

대시보드 사이드바 '운영 종합' 패널이 위 4개 축(비용·지연·안전·품질)을 메트릭/표로 노출.

GET /ops/styles — 스타일별 평균 턴/비용(A/B 비교). 안전 분기는 status='crisis_redirect'로 별도 카운트.

## 7.6 배포·CI

로컬 — docker compose up --build 한 줄로 전 컴포넌트 부팅(healthcheck 순차 의존).

환경 변수 — .env로 OPENAI_API_KEY·DB 접속 정보 분리, 운영은 secret manager.

CI(Phase 2) — PR 시 evaluation.ipynb 자동 실행 → Depth 하락/fabrication 상승 시 머지 차단(평가 회귀 게이트). 모델 학습 단계는 없음.

## 7.7 피드백 루프 — 학습이 아니라 프롬프트로 (피드백 ③)

v0.1의 'Reward Model → DPO/RLHF' 계획은 과제 범위에 과하므로 전면 제거한다. 대신 학습 없이 작동하는 개선 루프를 둔다.

회고문 화면의 thumbs-up/down은 preference 라벨이 아니라 '어느 프롬프트 버전이 약한가'를 가리키는 운영 신호로만 사용.

점수가 낮은 축(예: Specificity)이 보이면 해당 스타일 프롬프트의 규칙/few-shot 예시를 수정 → 같은 골든셋으로 재평가 → 향상 시 프롬프트 버전 승격.

프롬프트 레지스트리(버전·골든셋 점수·배포 시점)를 Git으로 관리하여 언제든 롤백 가능.

# 8. 활용 계획

## 8.1 단계별 로드맵 (No-Training)

| 단계 | 기간 | 범위 | 검증 지표 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 MVP | 0~4주 | 3-way A/B, 멀티턴, 자동 회고문, Crisis Detection, 운영 종합 대시보드, 평가+사람보정 노트북 | p95 ≤ 5s · Avg 6턴 · Depth ≥ 4.0 · 상관 ≥ 0.70 |
| Phase 2 성숙화 | 5~12주 | 프롬프트 레지스트리 + CI 평가 회귀 게이트 + 큐레이션 모티프로 그라운딩 강화 + 모바일 반응형 | MAU 1,000 / Reflection Open Rate ≥ 70% |
| Phase 3 운영 자동화 | 13~28주 | 온라인 A/B 자동화(가드레일 메트릭) + 비용 알람 + 피드백→프롬프트 개선 워크플로 (학습 없음) | 최고 스타일 채택 안정화 · NPS ≥ 40 |

※ v0.1 대비 변경: Phase 3의 'Reward Model/DPO/RLHF'를 삭제하고, 동일 기간을 온라인 A/B 자동화·로깅 성숙화로 대체했다.

## 8.2 비즈니스 활용

| 채널 | 고객 | 제공 가치 | 수익 모델 |
| --- | --- | --- | --- |
| B2C 웹/모바일 | 20~40대 일반 독자 | 언제든 접속 가능한 1:1 독서 토론 코치 | 프리미엄 구독(월 무제한 회고문 PDF) |
| B2B 도서관 임베드 | 공공도서관·교육기관 | 독서 프로그램 참여자 사고 정리 도구 | 기관 라이선스(월정액) |
| B2B 독서 모임 플랫폼 | 독서 모임 운영사 | 모임 전후 사고 정리 위젯(iframe) | API 호출량 종량제 |

## 8.3 확장 가능성

도메인 — 동일 '질문 중심 코칭' 패턴을 영화 토론, 강의 노트 정리 등으로 확장.

언어 — 프롬프트·루브릭이 언어 독립적이라 번역만으로 영어/일본어 확장.

모델 — 호출부 추상화로 Claude·Gemini 등 swap 시 동일 골든셋으로 4축 비교 평가 자동 수행.

그라운딩 — Phase 2에서 저작권-안전한 큐레이션 모티프(공개 주제·상징)를 메타에 추가해 RAG 없이도 그라운딩을 강화(여전히 본문 전문은 미사용).

## 8.4 리스크와 완화

| 리스크 | 영향 | 완화 |
| --- | --- | --- |
| 요약만으로 구체 장면을 인용해 환각 | Groundedness 하락·신뢰 손실 | [그라운딩 규칙] 주입 + fabrication 플래그 상시 모니터링 + 본문 RAG 미사용 |
| Judge 자기 편향 | A/B 결과 신뢰성 손상 | 온도 0 + 라벨 셔플 + 사람 보정 Spearman ≥ 0.70 게이트 |
| v2가 '질문만 던져' 피로 유발 | 이탈률 상승·NPS 하락 | '따뜻하지만 안일하지 않게' 톤 가이드 + v1 대조군 정량 비교 |
| 대화 누적 비용·지연 증가 | KPI 초과 | 메모리 압축(10턴 트리거) + 응답 토큰 상한 |
| 위기 키워드 사전 미스 | 위기 사용자에게 코칭 지속 | 사전 월간 리뷰 + Phase 2 유사도 분기 보강 |

## 8.5 결론

본 시스템은 'AI가 답을 잘하는 것'이 아니라 'AI가 좋은 질문을 잘 던지는 것'으로 가치의 축을 옮긴 LLMOps 사례다. v0.2 개정판은 받은 피드백을 그대로 반영하여, ①그라운딩 범위를 명세해 환각·저작권 위험을 차단했고, ②평가를 사람 보정으로 신뢰할 수 있게 만들었으며, ③모델 학습 없이 프롬프트·평가·A/B·로깅만으로 품질을 개선하는 범위로 재정의했고, ④비용·지연·안전·품질을 한 화면에서 보는 대시보드와 평가 노트북을 최종 산출물의 중심에 두었다.

Phase 1 MVP는 Streamlit + FastAPI + PostgreSQL + OpenAI의 단순한 스택 위에서, 메모리 압축·Function Calling·JSON 회고문·A/B 분기·사람 보정 평가까지 운영 수준에서 검증된다. 어떤 단계에서도 모델 학습은 요구되지 않는다.